河南农业大学

2025年专项债券存续信息公开

一、2025年存续债券项目基本情况

1. 存续债券项目发行情况

我校2025年债券存续项目为2024年发行的专项债券。2024年我校发行教育专项债券1.35亿元，其中：河南农业大学龙子湖校区三期学生宿舍楼建设项目资金8000万元，河南农业大学2011现代农业科技研究实验基地学生宿舍楼建设项目4000万元，河南农业大学鸡公山国家农科教人才培训基地学生宿舍楼建设项目1500万元。

1. 债券项目建设规模

1、鸡公山国家农科教人才培训基地学生宿舍楼建设项目，建筑面积约5,000.00㎡。

2、国家“2011计划”现代农业科技研究实验基地学生宿舍楼建设项目,建筑面积约12,420.00㎡。

3、龙子湖校区三期学生宿舍楼建设项目，项目总建筑面积约85,000.00㎡（含地下建筑面积约5,000.00㎡）。

（三）债券项目建设内容

1、鸡公山国家农科教人才培训基地学生宿舍楼建设项目，包括学生居室、洗衣间、公共盟洗室、卫生间、活动室辅导员及管理人员用房等。参考《建标191-2018指标》第二十五条表16计算建筑面积10㎡/生\*500生=5000㎡。

2、国家“2011计划”现代农业科技研究实验基地学生宿舍楼建设项目,包括居室、盥洗室、厕所、活动室、辅导员及管理人员用房等。依据《建标191-2018指标》第二十五条规定,本科生每生按10平方米，硕士生15平方米，博士生20平方米，学生宿舍为810\*10+216\*15+54\*20=12420㎡。

3、龙子湖校区三期学生宿舍楼建设项目，地上主要布置学生宿舍及学生活动用房，设学生宿舍，主要由宿舍、洗衣房、活动室、厕所、管理员值班室等；地下主要布置自行车停车位。

二、2025年存续债券项目资金支出情况

截止2024年12月31日，龙子湖校区三期学生宿舍楼建设项目2024年债券支出金额为7990.85万元，剩余9.15万元；2011现代农业科技研究实验基地学生宿舍楼建设项目2024年债券支出金额37.93万元，剩余资金3962.07万元；鸡公山国家农科教人才培训基地学生宿舍楼建设项目2024年债券支出金额880.68万元，债券剩余资金为619.32万元。

三、2025年存续债券项目实施进度及运营情况

河南农业大学龙子湖校区三期学生宿舍楼建设项目已经完成竣工验收，现正在进行审计结算工作。项目目前已经投入运营使用，目前入住学生6814人，本科生2389人，博士研究生755人，硕士研究生3670人，其中联合研究生院学生796人。

河南农业大学鸡公山国家农科教人才培训基地学生宿

舍楼建设项目目前项目主体已封顶，二次结构完成，窗户安装完成，正在进行室内安装工程施工和室外消防水池施工。

河南农业大学2011现代农业科技研究实验基地学生宿

舍楼建设项目原阳基地一期（含宿舍楼）详细的建设项目申请报告已报送发改委审批，已完成初步规划，设计招标，文物勘探，地质勘探等工作。